**Перечень объектов, реализуемых в рамках национальных проектов, инициативного бюджетирования в 2021 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект | Национальный проект (НП)/ региональный проект (РП)/ инициативное бюджетирование | Ответственное должностное лицо (контакты) | Ответственный общественный наблюдатель | Информация о реализации |
| 1 | Строительство стадиона в с. Михайловке | НП – «Демография»  РП – «Спорт – норма жизни» | Зубок Петр Алексеевич, первый заместитель главы администрации Михайловского муниципального района, тел. 8(42346)23159, (общие вопросы, предложения).  Москалюк Александр Николаевич, начальник отдела контроля и документального обеспечения по вопросам градостроительства, тел. 8(42346)25844 (Вопросы строительства).  Сенчило Вероника Викторовна, главный специалист отдела экономики, тел. 8(42346)24432, 8(914)7976607 (общие вопросы, организация встреч, выездов и т.д.). | Гришаков Анатолий Андреевич (8(964)444-44-97  Кабанова Ирина Юрьевна 8(914)070-12-45 | Контракт заключен 26.03.2021 г. с ООО "Подрядчик" (ИНН 3808169860) на сумму 103896035,67 руб., в т.ч. КБ - 103 064 867,38 руб, и МБ - 831 168,29 руб. Срок выполнения работ - до 31.10.2021 г. В целях обеспечения строительства заключено еще 3 контракта: 1. Обеспечение строительного контроля с ООО "Стандарт ДВ" 600 000 руб., в т.ч. КБ - 595200 руб. и МБ - 4800,0 руб.; 2. Технологическое присоединение на сумму 128642,22 руб. 3. Выполнение изыскательских работ по созданию геодезической разбивочной основы от 16.04.2021 г. на сумму 150 000 рублей, в т.ч. МБ - 1200 руб., КБ - 148 800 рублей. Работы ведутся согласно графика. |
| 2 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №1 п. Новошахтинский, 692656, Приморский край, Михайловский район, пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская, 12 | НП – «Образование»  РП – «Успех каждого ребенка» | Чепала Алёна Фёдоровна, заместитель главы администрации Михайловского муниципального района, тел. 8(42346)23760, (общие вопросы, предложения).  Москалюк Александр Николаевич, начальник отдела контроля и документального обеспечения по вопросам градостроительства, тел. 8(42346)25844 (Вопросы строительства).  Сенчило Вероника Викторовна, главный специалист отдела экономики, тел. 8(42346)24432, 8(914)7976607 (общие вопросы, организация встреч, выездов и т.д.). | Новосельцева Евгения Николаевна, 8(914)664-08-43 | Контракт заключен 22.03.2021 г. № 0320300013921000001 с ООО "ДСК" на сумму 4020399,60 рублей, срок окончания работ 31.07.2021г. Работы ведутся. |
| 3 | Благоустройство общественной территории "Площадь вокзальная". (Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Михайловский район, пгт. Новошахтинский, ул. Ленинская, д. 11 – вокзальная площадь) | НП – «Жилье и городская среда»  РП – «Формирование комфортной городской среды» | Пенькова Ольга Николаевна, глава Новошахтинского городского поселения, тел. 8(42346)26255, (общие вопросы, предложения).  Онучина Оксана Викторовна, главный специалист Новошахтинского городского поселения, тел. 8(42346)26255 (Вопросы строительства, организация встреч, выездов).  Сенчило Вероника Викторовна, главный специалист отдела экономики, тел. 8(42346)24432, 8(914)7976607 (общие вопросы). | Макаренко Евгений Александрович, 8(924)260-53-03 | Контракт подписан 01.03.2021 г. Подрядчик ООО "Мегаполис" ИНН 2540131876. Подрядчиком был произведен осмотр территории, ведется закупка оборудования. Начало работ по контракту с 01.05.2021 г. Дата завершения работ - 01.09.2021 г. |
| 4 | Мультидвор "Радуга желаний" (Благоустройство территории МБОУ СОШ № 2 п. Новошахтинский) | Инициативное бюджетирование | Чепала Алёна Фёдоровна, заместитель главы администрации Михайловского муниципального района, тел. 8(42346)23760, (общие вопросы, предложения).  Москалюк Александр Николаевич, начальник отдела контроля и документального обеспечения по вопросам градостроительства, тел. 8(42346)25844 (Вопросы строительства).  Сенчило Вероника Викторовна, главный специалист отдела экономики, тел. 8(42346)24432, 8(914)7976607 (общие вопросы, организация встреч, выездов и т.д.). | Новосельцева Евгения Николаевна, 8(914)664-08-43 | Ведется разработка технической документации |
| 5 | Улучшения качества питьевого водоснабжения с.Павловка | Инициативное бюджетирование | Пенькова Ольга Николаевна, глава Новошахтинского городского поселения, тел. 8(42346)26255, (общие вопросы, предложения).  Онучина Оксана Викторовна, главный специалист Новошахтинского городского поселения, тел. 8(42346)26255 (Вопросы строительства, организация встреч, выездов).  Сенчило Вероника Викторовна, главный специалист отдела экономики, тел. 8(42346)24432, 8(914)7976607 (общие вопросы). | Макаренко Евгений Александрович, 8(924)260-53-03  Кабанова Ирина Юрьевна 8(914)070-12-45 | Ведется разработка технической документации |