АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Михайловка

_________ г.                                                                              № ________

О внесении изменений в постановление администрации Михайловского муниципального района 26.04.2012 г. № 339-па «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2012-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Михайловского муниципального района, администрация  Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление № 339-па от 26.04.2012 г. «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2012-2020 годы».

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финан-ния Программы | Доля в денежном выражении (млн. руб.) в % выражении от общего объема финансирования МБ (местный бюджет) 62,024 12 ВИ (краевой и федеральный бюджет) 90,41 18 СС (собственные средства предприятий) 347,122 70 Общий объем финансирования Программы за счет средств краевого и местного бюджетов, собственных средств предприятий составляет 499,533 млн. руб. |
| --- | --- |

1.2. Часть 5 Программы изложить в следующей редакции:

| Этап | План мероприятий | срок (год) |
| --- | --- | --- |
| I | 1. Разработка и утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2012 – 2020 годы | 2012 |
|  | 2. Утверждение схемы территориального планирования Михайловского муниципального района |  |
|  | 3. Разработка правил землепользования и застройки поселений Михайловского муниципального района |  |
|  | 4. Реконструкция сетей электроснабжения Михайловского муниципального района |  |
|  | 5. Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского муниципального района на 2010-2014 годы |  |
|  | 6. Разработка первой части проекта газификации Михайловского муниципального района |  |
|  | 7. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам первого этапа |  |
| II | 1. Утверждение правил землепользования и застройки поселений Михайловского муниципального района | 2013 |
|  | 2.Выполнение ПИР строительства межмуниципального полигона для сбора и утилизации ТБО |  |
|  | 3. Реконструкция сетей электроснабжения Михайловского муниципального района |  |
|  | 4. Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского муниципального района на 2010-2014 годы |  |
|  | 5. Подключение к сетям холодного водоснабжения здания, расположенного по адресу с. Павловка, ул. Октябрьская, 82 «А» |  |
|  | 6. Благоустройство территории после прокладки водовода к зданию расположенному по адресу с. Павловка, ул. Октябрьская, 82 «А» |  |
|  | 7. Устройство септика с. Васильевка |  |
|  | 8. Бурение скважины с. Васильевка |  |
|  | 9. Подключение к наружным сетям холодного водоснабжения здания, расположенного по адресу с. Ляличи, ул. Советская, 14 |  |
|  | 10. Устройство септика и наружных сетей канализации от здания, расположенного в с. Ляличи, ул. Советская, 14 к выгребной яме |  |
|  | 11. Электромонтажные работы по подключению электроснабжения к зданию, расположенному в с. Ляличи, ул. Советская, 14 |  |
|  | 12. Разработка второй части проекта газификации Михайловского муниципального района |  |
|  | 13. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам второго этапа |  |
| III | 1. Строительство 1-й очереди межмуниципального полигона для сбора и утилизации ТБО | 2014 |
|  | 2. Реконструкция сетей электроснабжения Михайловского муниципального района |  |
|  | 3. Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского муниципального района на 2010-2014 годы |  |
|  | 4 Корректировка и утверждение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского муниципального района на 2015-2017 годы |  |
|  | 5. Разработка третьей части проекта газификации Михайловского муниципального района |  |
|  | 6. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам третьего этапа |  |
| IV | 1. Строительство 2-й очереди межмуниципального полигона для сбора и утилизации ТБО | 2015 |
|  | 2. Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского муниципального района на 2015-2017 годы |  |
|  | 3. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам четвертого этапа |  |
| V | 1. Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского муниципального района на 2015-2017 годы | 2016 |
|  | 2. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам пятого этапа |  |
| VI | 1. Выполнение первого этапа газификации населенных пунктов Михайловского муниципального района | 2017 |
|  | 2. Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского муниципального района на 2015-2017 годы |  |
|  | 3. Корректировка и утверждение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского муниципального района на 2018-2020 годы |  |
|  | 4. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам шестого этапа |  |
| VII | 1. Выполнение второго этапа газификации населенных пунктов Михайловского муниципального района | 2018 |
|  | 2. Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского муниципального района на 2018-2020 годы |  |
|  | 3. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам седьмого этапа |  |
| VIII | 1. Выполнение третьего этапа газификации населенных пунктов Михайловского муниципального района | 2019 |
|  | 2. Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского муниципального района на 2018-2020 годы |  |
|  | 3. Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам восьмого этапа |  |
| IX | 1. Выполнение четвертого этапа газификации населенных пунктов Михайловского муниципального района | 2020 |
|  | 2. Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского муниципального района на 2018-2020 годы |  |
|  | 3. Анализ исполнения и разработка и утверждение Программы на 2021 – 2025 годы по итогам девятого этапа |  |

1.3. Таблицу 2 части 6 Программы изложить в следующей редакции:

| № п/п | мероприятия | объем финансирования (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | эЭтапы | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Разработка и утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Михайловского муниципального района на 2012-2020 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Утверждение схемы территориального планирования Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Разработка правил землепользования и застройки поселений Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Реконструкция сетей электроснабжения Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | 4,59 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР | МБ | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | 24,35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Разработка первой части проекта газификации Михайловского муниципального района | МБ | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам первого этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Утверждение правил землепользования и застройки поселений Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Выполнение ПИР строительства межмуниципального полигона для сбора и утилизации ТБО | МБ | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Реконструкция сетей электроснабжения Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | 5,045 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР | МБ | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | 20,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Разработка второй части проекта газификации Михайловского муниципального района | МБ | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Подключение к сетям холодного водоснабжения здания, расположенного по адресу с. Павловка, ул. Октябрьская, 82 «А» | РБ | - | 0,0538 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | БП | - | 0,00598 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Благоустройство территории после прокладки водовода к зданию расположенному по адресу с. Павловка, ул. Октябрьская, 82 «А» | РБ | - | 0,0399 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | БП | - | 0,00444 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Устройство септика с. Васильевка | РБ | - | 0,0896 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | БП | - | 0,00995 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Бурение скважины с. Васильевка | МБ | - | 0,0886 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | 0,00985 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Подключение к наружным сетям холодного водоснабжения здания, расположенного по адресу с. Ляличи, ул. Советская, 14 | РБ | - | 0,11165 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | БП | - | 0,0129 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Устройство септика и наружных сетей канализации от здания, расположенного в с. Ляличи, ул. Советская, 14 к выгребной яме | РБ | - | 0,10850 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | БП | - | 0,0121 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Электромонтажные работы по подключению электроснабжения к зданию, расположенному в с. Ляличи, ул. Советская, 14 | РБ | - | 0,0198 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | БП | - | 0,0022 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам второго этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Строительство 1-й очереди межмуниципального полигона для сбора и утилизации ТБО | МБ | - | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | 10,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Реконструкция сетей электроснабжения Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | 5,447 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР на 2010-2014 годы | МБ | - | - | 5,11 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | 50,130 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Корректировка и утверждение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР на 2015-2017 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Разработка третьего этапа газификации населенных пунктов Михайловского МР | МБ | - | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам третьего этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Строительство 2-й очереди межмуниципального полигона для сбора и утилизации ТБО | МБ | - | - | - | 5,25 |  | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | 12,25 |  | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР на 2015-2017 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам четвертого этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР на 2015-2017 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам пятого этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Выполнение первого этапа газификации населенных пунктов Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | 30,0 | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | 210,5 | - | - | - |
| 33 | Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР на 2015-2017 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Корректировка и утверждение программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР на 2018-20202 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам шестого этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Выполнение второго этапа газификации населенных пунктов Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | 0,62 | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | 1,24 | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | 4,34 | - | - |
| 37 | Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР на 2018-2020 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам седьмого этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Выполнение третьего этапа газификации населенных пунктов Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | 0,73 | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | 1,46 | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | 5,11 | - |
| 40 | Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР на 2018-2020 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Анализ исполнения и корректировка Программы по итогам восьмого этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Выполнение четвертого этапа газификации населенных пунктов Михайловского МР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,48 |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,96 |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,36 |
| 43 | Выполнение мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности объектов Михайловского МР на 2018-2020 годы | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Анализ исполнения и разработка и утверждение Программы на 2021-2025 годы по итогам девятого этапа | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | СС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| А | Итого по годам источники финансирования распределены | МБ | 1,64 | 7,194 | 14,11 | 5,25 | 0 | 30 | 0,62 | 0,73 | 2,48 |
|  |  | (%) | 5 | 22 | 17,5 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | ВИ | 0 | 0 | 10,5 | 12,25 | 0 | 60 | 1,24 | 1,46 | 4,96 |
|  |  | (%) | 0 | 0 | 13 | 70 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  |  | СС | 28,94 | 25,295 | 55,577 | 0 | 0 | 210,5 | 4,34 | 5,11 | 17,36 |
|  |  | (%) | 95 | 78 | 69,5 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Б | Общий объем финансирования этапов | 30,58 | 32,486 | 80,187 | 17,50 | 0 | 300,50 | 6,20 | 7,30 | 24,80 |
| В | Итого объем финансирования за счет местного бюджета | 62,024 (12 %) |
| Г | Итого объем финансирования за счет внешнего источника | 90,41 (18 %) |
| Д | Итого объем финансирования за счет собственных средств предприятий | 347,122 (70%) |
| ИТОГО общий объем финансирования Программы | 499,533 |

2. Управлению культуры и внутренней политики (Никитина) опубликовать настоящее постановление в общественно политической газете «Вперед».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление организационно-технического обеспечения администрации Михайловского муниципального района» (Шевченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Кораблёва П.Н.

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                          А.И. Чеботков